Avancement du projet:

  Jour 1: 05/10/2020
    Constitution de l’équipe
    Exposer du Projet
    Distribution des taches
    Installation d'extention VSC LIve Share(méthotologie de travail de groupe

  Jour 2: 06/10/2020
    Réunion au matin Feedback jour 1
    UP Doc client (visuel+produit et prix)
    Retard maquette !!
    Tuto PHP (fiche contact)

  Jour 3: 07/10/2020
    @charleroi Réunion reporter apres la veille de 13H30
    statut philippe? (ré-attribution taches dead-line lundi 12/10)
    finalisation Logo ?
    finalisation maquette ?

  Jour 4: 08/10/2020
    finalisation Logo ( en cours )
    finalisation maquette ? ( en cours )

  Jour 5: 09/10/2020
    finalisation Logo!
    finalisation maquette!
    Réu équipe 12H30 (breanstorming)
    création du cahier des charges
    Présentation client 18h30

Présentation client résumé: 09/10/2020

Lecture du cahier des charges.
Présentation de la maquette (page d’accueil, page contact )
Thème couleur validé.
Background image validé.
Typo utilisé validé.
Finalisation du Logo BMJvin. ( pourquoi? Le nom de domaine sera probablement BMJ vin )
Conception de la fiche produits (comment afficher les prix «avec et sans TVA» )
Conception Maps pages validé ( pages d’accueil, page présentation, pages produits, page contact.)

«Le client dois fournir un présentation de lui mème a la premières personne écrite de + ou – 5 lignes, une signature (afin de l’incorporer sous sont texte de présentation )
et une présentation sommaire des articles.»

Jour 6: 10/10/2020

Finalisation design final (toutes pages )
Début conception du code

Jour 7:11/10/2020

Jour 8:12/10/2020

Réunion 8h45 Feed-back de la réunion client.